# BİLDİRİM / NOTICE

Time-bar ve ayrıntılı talep sürelerini izlemeye uygun bildirim şablonu

| Doküman No / Document No | [PROJE]-[TÜR]-[SIRA] |
| --- | --- |
| Revizyon / Revision | 00 |
| Tarih / Date | [gg.aa.yyyy] |
| Hazırlayan – Kontrol – Onay | [Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan] |

KULLANIM NOTU: Bildirim süresi sözleşme baskısına ve özel şartlara göre değişebilir. Varsayılan süreyi otomatik kabul etmeyin.

# Kritik Tarihler / Critical Dates

| Alan | Tarih / Süre | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Olayın gerçekleştiği tarih | [gg.aa.yyyy] |  |
| Olayın öğrenildiği tarih | [gg.aa.yyyy] |  |
| İlk bildirim son tarihi | [gg.aa.yyyy] | [Madde ve hesap] |
| Bildirim gönderim tarihi | [gg.aa.yyyy] |  |
| Ayrıntılı claim son tarihi | [gg.aa.yyyy] | [Madde ve hesap] |
| Cevap / determination hedefi | [gg.aa.yyyy] |  |

# Bildirim İçeriği / Notice Content

| Bildirim türü | ☐ Gecikme ☐ İlave maliyet ☐ Variation ☐ Erişim ☐ Talimat ☐ Öngörülemez olay ☐ Diğer |
| --- | --- |
| Olay başlığı | [Kısa ve özgün başlık] |
| Sözleşme maddesi | [Sub-Clause / Particular Conditions] |
| Olayın tanımı | [Tarih, yer, taraflar, talimat/kayıt numarası] |
| Muhtemel etki | ☐ Süre ☐ Maliyet ☐ Verimlilik ☐ İş sırası ☐ Kalite ☐ Diğer |
| İlk değerlendirme | [Mevcut bilgiyle tahmini etki; kesin değilse açıkça belirtin] |
| Mitigation | [Alınan ve önerilen makul önlemler] |
| Talep edilen işlem | [Talimat / onay / erişim / bilgi / karar] – cevap tarihi: […] |
| Kayıtlar | [Günlük rapor, fotoğraf, programme, maliyet kodu, yazışma] |
| Hakların saklı tutulması | Bu bildirim, mevcut bilgilerle yapılmış olup ayrıntılandırma ve tüm sözleşmesel haklar saklıdır. |

# Onay ve Dağıtım / Approval & Distribution

| Rol / Role | Ad–Soyad / Name | İmza / Signature | Tarih / Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan / Prepared by |  |  |  |
| Kontrol / Checked by |  |  |  |
| Onay / Approved by |  |  |  |

| Dağıtım / Distribution | [Employer] • [Engineer] • [Contractor] • [Subcontractor] |
| --- | --- |
| Ekler / Attachments | Ek-1 […]; Ek-2 […]; Ek-3 […] |