FIDIC TÜRKÇE  |  PROJE YAZIŞMA VE KAYIT ŞABLONLARI
BİLDİRİM / NOTICE
Time-bar ve ayrıntılı talep sürelerini izlemeye uygun bildirim şablonu
	Doküman No / Document No
	[PROJE]-[TÜR]-[SIRA]

	Revizyon / Revision
	00

	Tarih / Date
	[gg.aa.yyyy]

	Hazırlayan – Kontrol – Onay
	[Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan]



	KULLANIM NOTU: Bildirim süresi sözleşme baskısına ve özel şartlara göre değişebilir. Varsayılan süreyi otomatik kabul etmeyin.



Kritik Tarihler / Critical Dates
	Alan
	Tarih / Süre
	Açıklama

	Olayın gerçekleştiği tarih
	[gg.aa.yyyy]
	

	Olayın öğrenildiği tarih
	[gg.aa.yyyy]
	

	İlk bildirim son tarihi
	[gg.aa.yyyy]
	[Madde ve hesap]

	Bildirim gönderim tarihi
	[gg.aa.yyyy]
	

	Ayrıntılı claim son tarihi
	[gg.aa.yyyy]
	[Madde ve hesap]

	Cevap / determination hedefi
	[gg.aa.yyyy]
	



Bildirim İçeriği / Notice Content
	Bildirim türü
	☐ Gecikme  ☐ İlave maliyet  ☐ Variation  ☐ Erişim  ☐ Talimat  ☐ Öngörülemez olay  ☐ Diğer

	Olay başlığı
	[Kısa ve özgün başlık]

	Sözleşme maddesi
	[Sub-Clause / Particular Conditions]

	Olayın tanımı
	[Tarih, yer, taraflar, talimat/kayıt numarası]

	Muhtemel etki
	☐ Süre  ☐ Maliyet  ☐ Verimlilik  ☐ İş sırası  ☐ Kalite  ☐ Diğer

	İlk değerlendirme
	[Mevcut bilgiyle tahmini etki; kesin değilse açıkça belirtin]

	Mitigation
	[Alınan ve önerilen makul önlemler]

	Talep edilen işlem
	[Talimat / onay / erişim / bilgi / karar] – cevap tarihi: […]

	Kayıtlar
	[Günlük rapor, fotoğraf, programme, maliyet kodu, yazışma]

	Hakların saklı tutulması
	Bu bildirim, mevcut bilgilerle yapılmış olup ayrıntılandırma ve tüm sözleşmesel haklar saklıdır.



Onay ve Dağıtım / Approval & Distribution
	Rol / Role
	Ad–Soyad / Name
	İmza / Signature
	Tarih / Date

	Hazırlayan / Prepared by
	
	
	

	Kontrol / Checked by
	
	
	

	Onay / Approved by
	
	
	



	Dağıtım / Distribution
	[Employer] • [Engineer] • [Contractor] • [Subcontractor]

	Ekler / Attachments
	Ek-1 […]; Ek-2 […]; Ek-3 […]



FT-WRD-002  |  Kontrolsüz basılı kopya • Projeye özel sözleşme hükümleri esas alınır




