# BİLGİ TALEBİ / REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Sorunu, öneriyi ve gerekli cevap tarihini tek yerde gösteren RFI formu

| Doküman No / Document No | [PROJE]-[TÜR]-[SIRA] |
| --- | --- |
| Revizyon / Revision | 00 |
| Tarih / Date | [gg.aa.yyyy] |
| Hazırlayan – Kontrol – Onay | [Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan] – [Ad / Ünvan] |

# RFI Kimliği / Identification

| RFI No | [RFI-0000] | Disiplin | ☐ AR ☐ ST ☐ ME ☐ EL ☐ INF ☐ GEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarih | [gg.aa.yyyy] | Cevap gerekli tarih | [gg.aa.yyyy] |
| Çizim / Şartname | [No–Rev–Madde] | İlgili mahal | [Bina–Kat–Aks] |
| Programme aktivitesi | [ID / Aktivite] | Öncelik | ☐ Kritik ☐ Yüksek ☐ Normal |

# Soru ve Öneri / Question & Proposal

| Mevcut durum / çelişki | [Çizim, şartname veya saha koşulu arasındaki belirsizliği somut açıklayın.] |
| --- | --- |
| Tek ve cevaplanabilir soru | [Karar verilmesi gereken hususu soru cümlesiyle yazın.] |
| Yüklenici önerisi | [Teknik açıdan uygulanabilir çözüm ve dayanağı.] |
| Alternatifler | [Varsa seçenekler ve kısa avantaj/dezavantaj.] |
| Cevap gecikirse etkisi | [İlgili iş, programme, satınalma, süre ve maliyet etkisi.] |
| Ekler | [İşaretli çizim, kroki, fotoğraf, hesap, üretici verisi.] |

# Engineer / Employer Cevabı

| Karar | ☐ Öneri onaylandı ☐ Revize ederek onaylandı ☐ Reddedildi ☐ İlave bilgi gerekli |
| --- | --- |
| Cevap / Talimat | [Açık, uygulanabilir ve referanslı cevap] |
| Çizim/şartname revizyonu | [Yayınlanacak doküman no ve hedef tarih] |
| Sözleşmesel not | RFI cevabı, açıkça belirtilmedikçe Variation veya süre/maliyet hakkı konusunda nihai karar değildir. |

# Onay ve Dağıtım / Approval & Distribution

| Rol / Role | Ad–Soyad / Name | İmza / Signature | Tarih / Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan / Prepared by |  |  |  |
| Kontrol / Checked by |  |  |  |
| Onay / Approved by |  |  |  |

| Dağıtım / Distribution | [Employer] • [Engineer] • [Contractor] • [Subcontractor] |
| --- | --- |
| Ekler / Attachments | Ek-1 […]; Ek-2 […]; Ek-3 […] |